# 毕业设计选题与实施方案

方案版本 1.3　　更新日期 2026年10月22日

# 论文题目与类型

面向大模型分类应用的退化诊断与回归测试系统的设计与实现

论文类型：应用开发类／软件系统设计与实现类，具体登记名称以学院要求为准。交付功能完整、可部署的中文 Web 系统及论文；当前为设计方案。

模型更新后，平均准确率提高仍可能伴随部分“旧版正确、新版错误”的负向翻转，已有研究讨论该现象[1]。本系统面向固定标签文本分类和意图识别应用，帮助开发者定位退化并保存后续版本可重复执行的测试。

# 成品功能与使用流程

数据与版本管理：导入公开金标准、模型信息和真实预测，保存数据、权重、提示词及推理配置指纹。

模型运行与对比：调用本地 Ollama 已安装模型或导入预测，展示准确率、macro-F1、负向翻转及失败。

退化诊断与审查：发现可解释分组，在独立数据上确认，展示证据、未确认和样本不足状态，支持审查。

套件精选与重放：按预算选择、冻结、导出测试用例，执行后续版本测试，保留结果与报告。

完整工程交付：中文页面、持久任务与恢复、报告导出、源码、部署环境、测试记录、用户手册和论文。

# 总体架构与技术栈

Vue 3／TypeScript／Vite 浏览器界面 → FastAPI 业务接口 → PostgreSQL 业务数据与任务；独立 Python Worker 执行推理、诊断、精选和重放，共享目录保存版本化产物，Docker Compose 部署业务服务。

后端采用 SQLAlchemy、scikit-learn、SciPy。实验采用 Transformers／PEFT；微调权重在相同后端和推理设置下运行，真实预测及来源信息导入系统。Ollama 由用户安装和管理；微调权重转换至 Ollama 为选做，不预先承诺兼容。

# 新旧模型的真实来源

主实验固定公开 Qwen3 0.6B 权重[2]，仅用 MASSIVE 1.1 中文 zh-CN 训练集，以标准 LoRA 微调并按预定阶段保存 v1、v2、v3[3][4]。先比较 v1→v2，冻结测试套件，随后才揭示 v3 结果。版本号表示同一训练链的模型状态，不保证新版更好。训练脚本用于准备版本，不建设网页训练平台。

CPU TF-IDF＋逻辑回归通过重新训练、训练数据增量或正则化变化产生新权重，保留为低成本对照。API 仅选做参照；提示词更新属于应用配置变化，不能宣称修改厂商模型权重。不同规模横向比较不替代更新链实验。

# 数据边界与拟验证改进

MASSIVE 提供 60 类公开意图标签，正确答案为数据集 intent 字段[3]，不由大模型生成。仅 TRAIN 用于训练；开发与测试分区隔离，发现 D、确认 C、最终审计 A 按样本 ID 固定且不重叠。确认及未来结果不得用于反向调参，统计结论受协议假设限制，不作安全认证。

系统策略融合分组覆盖、历史失败与文本多样性。比较随机、标签分层、历史失败优先、仅覆盖贪心、纯多样性五基线，并做去掉历史信息、多样性的两项消融。先开发调整，再冻结阈值、策略和套件，对预留未来版本评价；多个检查点不冒充独立试验。模型性能比较与精选策略效果分别报告。

论文主体为需求分析、系统设计、关键实现、软件测试与应用验证。使用现有 LoRA 方法准备真实版本，不要求发明训练优化算法；精选策略的收益仍待验证，不预先宣称算法首创或承诺发表。

# 工作计划与阶段产物

| 时间 | 主要工作与阶段产物 |
| --- | --- |
| 2026年10月下旬 至11月中旬 | 累计约 8—12 小时完成轻量 Demo：导入两版预测、逐例对比、样本查看与导出。不包含大权重下载或训练耗时保证。 |
| 2026年11月下旬 至12月 | 以备考为主，整理文献及老师反馈，不安排密集开发。 |
| 2027年1月 | 先完成 0.6B 短程训练与推理预实验，测显存、耗时、输出有效率与自然负向翻转，再完成数据和诊断核心。 |
| 2027年2月 | 实现版本管理、套件精选、真实重放、中文界面、报告及任务恢复，形成完整系统初版。 |
| 2027年3月 | 完成开发实验与冻结，进行预留未来版本评价、五基线、两消融及软件测试。 |
| 2027年4月 | 修复问题、验证部署，完成论文、用户手册及答辩演示。 |

# 资源风险与验收边界

硬件为桌面 RTX 3060、6GB 显存。0.6B 微调的资源、速度及诊断效果尚未实测，1.7B 为资源允许后的选做。资源不足时缩小训练配置并重新登记；自然退化或证据不足时如实报告，不故意训练坏模型。Demo 验证流程，不充当效果证据；功能完备和效果结论分别验收。

# 原始依据

[1] Regression Bugs Are In Your Model! ACL 2021　https://aclanthology.org/2021.acl-long.515/

[2] Qwen3 0.6B 官方模型卡　https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B

[3] MASSIVE 官方仓库　https://github.com/alexa/massive

[4] PEFT LoRA 官方说明　https://huggingface.co/docs/peft/v0.21.0/package_reference/lora